证券代码：000636 证券简称：风华高科

**广东风华高新科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | □特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  √现场参观  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 东吴证券、中银基金、富国基金、禾其投资、广发基金、钦沐资产 |
| **时间** | 2020年7月14日下午15:00时 |
| **地点** | 广东省肇庆市风华路18号风华电子城会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事会秘书陈绪运先生及投资与证券事务部工作人员 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1．问题：公司曾披露的56亿只MLCC扩产项目目前的进度如何？**  答：公司于2018年8月31日披露了《关于投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目的公告》，本项目是根据公司战略发展规划，并结合行业发展趋势及公司MLCC经营情况，为提升MLCC产能规模及优化产品结构而投资的技改扩产项目。项目因受场地规划及设备交期影响导致进度晚于原计划，目前已进入设备安装调试阶段。  **2．问题：公司投资75亿元扩产项目进度情况及目标领域？**  答：公司于2020年3月13日披露了《关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告》，计划投资75亿元扩产450亿只/月的MLCC产能。项目分三期建设，第一期的50亿只产能计划在2020年底开始产出，主要应用于5G通讯及汽车电子等领域。项目完成后，在产能扩充的同时，公司的产品品质及产品结构也会有一个较大幅度的提升。目前项目进度正常，祥和工业园的建设及设备采购等工作均按计划进度推进中。关于本项目更多信息可查阅已披露的项目公告。  **3．问题：投资者诉讼事项情况？**  答：目前广东省广州市中级人民法院已对何宇等28案起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决，公司对于一审判决不服并将在法律规定期限内向广东省高级人民法院提起上诉。鉴于案件尚未结案，基于谨慎性原则，公司将严格按照会计准则要求对上述投资者一审判决结果进行账务处理，公司暂无法判断上述索赔对公司损益产生的最终影响，具体需以经审计后确认的财务数据为准。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年7月14日 |